Podporený projekt: „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Radošina“

Operačný program: 2510002 OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast

Prioritná os: Prioritná os 2 - Energetika

Opatrenie: 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a

poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Prijímateľ:      Obec Radošina, Školská 416, 956 05 Radošina

IČO: 00311014

DIČ: 2021315560

Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15     Bratislava 212

IČO: 00326399

v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava

IČO: 00002801

DIČ: 2020877749

Výška poskytnutého príspevku: 249 729,82€

Dátum uzavretia zmluvy:     4.2.2013

Dátum zverejnenia zmluvy:  5.2.2013

Dátum účinnosti zmluvy:     5.2.2013

Dátum ukončenia zmluvy:   31.12.2015

Miesto realizácie projektu: Obec Radošina

Stručný popis projektu:  V rámci plánovanej rekonštrukcie a modernizácie VO bude vymenených 194 ks svetelných bodov a 7 ks doplnených svetelných bodov. Taktiež budú vymenené RVO v počte 3 ks a bude inštalovaný systém regulácie a monitoringu osvetľovacej sústavy.

Link pre podrobné informácie k výzve: http://www.siea.sk/uskutocnene-vyzvy-podla-terminu-zverejnenia/c-211/vyzva-kahr-22vs-1001/

Aktuálny stav projektu: Obec požiadala o zmeny v projekte /zmena trasovania SB/- žiadosť je v štádiu schvaľovania